UMOWA nr ………………………

zawarta w Lesznie w dniu ……………………… r. pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego ,,Ostoja’’ sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Tuwima 16

reprezentowaną przez:

1. Zbigniewa Piotrzkowskiego – Prezesa Zarządu

2. Katarzynę Pustelnik – Członka Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………

adres: ………………………

adres do korespondencji: ………………………….

NIP ………………………, REGON ………………………,

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

W/w umowa zawarta została w wyniku przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Numer referencyjny postępowania: ………………………

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w Pruszkowie przy ul. Przy Potoku (dz. ew. 34/27, 34/29 obręb 0004) zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę nr …………..         z dnia …….

- W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca w szczególności:

  - Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

  - Przygotowanie przyłącza energii elektrycznej i wody na placu budowy.

  - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, o których mowa w pkt. 8 i 9.

  - Zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem.

  - Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  - Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu prac.

  - Prace dodatkowe:

    - zakup i montaż tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ należy uzgodnić z Zamawiającym)

    - zakup i montaż uchwytu na 2 flagi od strony ulicy

    - zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej na klatkę schodową – 2 tablice aluminiowe, z przesuwnymi drzwiami, zamykana na klucz, wymiar 80x100 cm (typ należy uzgodnić z Zamawiającym)

    - przygotowanie projektu rozmieszczenia kamer w ilości 16 szt. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym

    - dostarczenie kamer z rejestratorem i montażem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania zawiera dokumentacją projektową, SWZ, STW i OR oraz przedmiary robót.

- Prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy należy wykonywać zgodnie projektem technicznym, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym, należytą starannością oraz pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Projekt ma obejmować wszelkie prace niezbędne do wykonania w całości zadania inwestycyjnego.

- Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego określa SWZ wraz z załącznikami, projekt budowlany, projekty branżowe.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich robót branżowych objętych dokumentacją techniczną oraz robót niezbędnych do prawidłowego prowadzeni inwestycji, a w szczególności:

  - Kompleksowa obsługa geodezyjna

  - Wykonanie projektu organizacji ruchu, organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego

  - Przygotowanie i urządzenie placu budowy oraz zaplecza, wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją po zakończeniu realizacji prac

  - Pokrycie kosztów przygotowania urządzenia i utrzymania placu budowy

  - Rozruch urządzeń i instalacji specjalistycznych

  - Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz oznakowanie i wyposażenie w sprzęt ppoż. realizowanego obiektu

  - Szkolenie pracowników użytkownika w zakresie urządzeń i instalacji specjalistycznych

  - Ubezpieczenie budowy

  - Składowanie i wywóz wszystkich zbędnych materiałów i śmieci oraz ewentualną utylizację, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu

- Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym, w tym kolorystki wszystkich elementów i materiałów budowlanych wykorzystywanych przy wykończeniu budowanej nieruchomości.

- Dokonywanie wszelkich zmian dotyczących zastosowanych materiałów musi być uzgodnione z Zamawiającym.

§ 2

Terminy realizacji

- Strony uzgadniają następujące terminy realizacji:

  - Rozpoczęcie prac: …………………..

  - Zakończenie prac: ……………… miesięcy wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu licząc od dnia rozpoczęcia prac, tj. do dnia …………

- Szczegółowe terminy wykonania kolejnych elementów robót określa Harmonogram rzeczowo – finansowy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 ust. 1. Harmonogram w trakcie prowadzenia może podlegać zmianom jednak każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.

§ 3

Przedstawiciele stron na budowie

- Nadzór nad robotami przewidzianymi w niniejszej umowie ze strony Zamawiającego prowadzić będzie:

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego - ………………………, tel. …………., adres email: ……………………..

- Przedstawiciele Wykonawcy:

  - Kierownik budowy - ………………………, tel. ………………………, adres e-mail: ………………………,

  - Kierownik robót - ………………………, tel. ………………………, adres e-mail: ……………………….,

  - Kierownik robót - ………………………, tel. ………………………, adres e-mail: ……………………….,

- Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcje, o których mowa w ust. 2 posiadają wymagane prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia budowlane i są czynnymi członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a każda z nich posiada minimalny staż pracy na odpowiednim stanowisku określony na etapie postępowania przetargowego.

- Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku konieczności dokonania zmiany którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 4 w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby. Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany Umowy. W przypadku nagłego zakończenia sprawowania funkcji przez którąkolwiek z tych osób, Wykonawca ma 5 dni na zaangażowanie osoby na jej zastępstwo i zgłoszenie jej do Zamawiającego.

- Nowa osoba będzie posiadała co najmniej równoważne uprawnienia oraz doświadczenie wymagane od danej osoby na etapie postępowania przetargowego.

- Ustala się następujące adresy i dane do doręczeń między Stronami:

- Zamawiający: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1,

- Wykonawca: ………………………, ………………………, ……………………….

- Jeżeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 9, powinien o tej zmianie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy:

  - ……………………… w zakresie ………………………,

  - ……………………… w zakresie ………………………,

  - ……………………… w zakresie ……………………….

- Pozostały zakres prac związany z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które Podwykonawca będzie wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego Podwykonawcy.

- Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 PZP, Wykonawca zobowiązany jest podczas zgłaszania Zamawiającemu nowego Podwykonawcy wykazać, że proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na poziomie nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. w innych przypadkach wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez Zamawiającego nowego Podwykonawcy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

- Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności:

  - Oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

  - Oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

  - Wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest zgodna z  zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

  - Termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - Postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

  - Postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad istotnych lub wad nieistotnych),

  - Klauzulę waloryzacyjną – w przypadku umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP,

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (art. 463 PZP),

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje się za niewiążące,

  - Umowa o podwykonawstwo wraz z załącznikami nie może zawierać zmian materiałów i technologii niezgodnych z SWZ, Dokumentacją Projektową, jeśli zmiany te nie zostały wcześniej formalnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Zapisy umowy zawierające takie zmiany uznaje się za niewiążące.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłosi:

  - Zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

  - Sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany,  której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z akceptacją odpowiednio projektu umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy, usługi w przypadku umów o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi terminową zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, w szczególności oświadczenie Podwykonawcy podpisane z taką samą datą co złożona przez Wykonawcę faktura, w którym zawarte będą następujące informacje, aktualne na dzień złożenia oświadczenia:

  - Kwota za jaką zostały wykonane roboty od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo,

  - Kwota dokonanych wypłat od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo,

  - Kwota na jaką podwykonawca złożył faktury Wykonawcy od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo,

  - Kwota faktur złożonych Wykonawcy, które nie są jeszcze wymagalne,

  - Kwota faktur złożonych Wykonawcy, które są wymagalne i jeszcze nieopłacone.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

  - Braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo,

  - Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - Za realizację Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości 15 000,00 zł za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego Przedmiotu Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne.

§ 5

Oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych kosztów projektów, robót, dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym również uwzględnił w  swojej ofercie ryzyko wzrostu cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji projektowej warunki realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

  - Dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie.

- W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do:

  - Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego prac projektowych i robót budowlanych, stanowiącego szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych robót z terminami ich rozpoczęcia, zakończenia oraz ich wartościami. z zastrzeżeniem, że:

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy w 2 egzemplarzach.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości w nim zawartych.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

    - W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poprawiony Harmonogram, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.

    - Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w zakresie prac przygotowawczych, robót budowlanych, dostaw i usług stanowiących Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem warunków zawartych w Umowie, w tym w §  2 ust. 2,  §7 ust.6 oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

    - Harmonogram rzeczowo – finansowy nie może być sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego.

    - Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Zamawiającym oraz przedłoży Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo – finansowy, jeżeli dokument ten nie będzie zgadzał się lub nie będzie spójny z faktycznym postępem pracy Wykonawcy.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić w cyklach miesięcznych. Zamawiający zastrzega, że prace projektowe i roboty budowlane, w tym również prace przygotowawcze mogą rozpocząć się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - Prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego  dokumentacją projektową, przedmiarami, STWiOR, SWZ, warunkami wykonania i odbioru robót oraz z aktualnie obowiązującymi polskimi normami, polskim prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na budowę i zgłoszeniami.

  - W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. w przypadku zaniechania zawiadomienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek nie zawiadomienia o tych wadach.

  - W przypadku możliwości wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiającego lub Użytkownika z punktu widzenia przyszłej eksploatacji, wnioskowania do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z Projektantem.

  - Załatwiania w imieniu Zamawiającego wszelkich spraw związanych z zamówieniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w tym uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem powyższych dokumentów w ramach zaproponowanej ceny ofertowej.

  - Zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie, a także zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do Okręgowego Inspektoratu PIP w Warszawie ul. Lindleya 16.

  - Urządzenia placu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru inwestycji przez Zamawiającego oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na tym terenie.

  - Spełnienia wymagań zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiającym je organom możliwości kontroli prowadzonych robót i dokumentacji z nimi związanej. Jeśli realizacja ww. uzgodnień, warunków wymaga opracowania dodatkowych projektów, opinii technicznych, wykonania prac budowlano – instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzględni je w swojej ofercie.

  - Wszelkie istotne odstąpienia (w myśl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę projektu budowalnego, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca, chcąc wprowadzić zmiany istotne do zatwierdzonego projektu budowlanego musi wykazać, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na istotne odstąpienie od projektu budowlanego bez podawania przyczyn.

  - Opracowania i dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy:

    - Programu zapewnienia jakości, zawierającego Plan BIOZ – 2 egz.

    - Projektu organizacji budowy – 2 egz.

    - Projektu zagospodarowania placu budowy – 2 egz.

    - Projektu tymczasowej organizacji ruchu – 2 egz.

  - Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, którą stanowią dokumenty określone w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

  - Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą.

  - Przekazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym. – przed wbudowaniem.

  - Przygotowania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. obiektu budowlanego w wersji papierowej 
i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 2 tygodni przed odbiorem końcowym.

  - Zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy i uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazania Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

  - Ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ubezpieczenie budowy od wszelkich zdarzeń losowych, ryzyk budowlanych na kwotę nie mniejszą niż kwota umowna określona w §7 ust. 1. - złożenie dokumentu potwierdzającego w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy wraz z cesją na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

  - Złożenia wniosku z kompletem dokumentów do PINB w Pruszkowie w celu uzyskania ostatecznej  decyzji pozwolenie na użytkowanie.

  - Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urządzeń i przekazanie ich użytkownikowi.

  - Sporządzenia „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz oznakowanie realizowanego obiektu znakami bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacyjnymi,  informacyjnymi, ostrzegawczymi i wyposażenie w gaśnice jak również w węże pożarnicze jeżeli w obiekcie wykonano instalację hydrantową,

  - Umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, umożliwienia im wstępu na teren budowy, a także bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, szczególnie mogących mieć wpływ na jego terminową realizację.

  - Bieżącego informowania Zamawiającego pisemnym raportem o przebiegu i stopniu zaawansowania prac wraz z dokumentacją fotograficzną budowy, w ciągu 10 dni od zakończenia danego miesiąca.

  - Wykonania i utrzymania na swój koszt dla celów budowy (podłączenia, podliczniki) doprowadzenia wody, energii elektrycznej, cieplnej do placu budowy, oświetlenia, odprowadzenia ścieków i ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa.

  - Uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji zamówienia.

  - Kompleksowej obsługi geodezyjnej oraz wykonanie w 2-ch egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robot.

  - Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów istniejących w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich, bądź doprowadzenia do stanu pierwotnego.

  - Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód  komunikacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

  - Koordynowania działań zapobiegających zagrożeniom zdrowia i życia oraz zapewniających przestrzeganie podczas realizacji robót przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy, a także przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie robót w sposób umożliwiający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie mieszkań.

  - Zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy oraz ustalenie zasad powiadamiania i organizacji alarmowania w razie wypadku lub zagrożenia pożarowego.

  - Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia jak również mienia oraz bezzwłoczne wezwanie właściwych służb ratowniczych lub policji i powiadomienie Zamawiającego.

  - Zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających z wpisem do dziennika budowy.

  - Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

  - Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami budowlanymi – odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego utwardzeń terenu i zieleni.

  - Szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i instalacji specjalistycznych.

  - Przekazania Zamawiającemu wytycznych eksploatacyjnych dotyczących zamontowanych w budynkach i na przyległym terenie urządzeń (wymagane w kartach gwarancyjnych i odpowiednich przepisach okresy przeglądów, konserwacji).

  - Przekazania Zamawiającemu po oddaniu obiektu do użytkowania wszystkich kluczy do pomieszczeń z ich oznaczeniem.

  - Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jakości.

  - Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, do załatwienia wszelkich spraw związanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji.

- Udział w przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje terenu pod zaplecze budowy.

- Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 5 dni od otrzymania

- Zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy.

- Terminowe regulowanie należności wynikających ze sprawdzonych, prawidłowo wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę faktur wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Za termin wpłynięcia faktury uznaje się dzień, w którym do Zamawiającego wpłynął ostatni wymagany zapisami Umowy załącznik do faktury.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

- Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu zrealizowania prac lub robót budowlanych, które nie wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy.

§ 7

#### Wynagrodzenie

- Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi brutto ……………………… (słownie: ………………………), w tym wartość netto ……………………… (słownie: ………………………), zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu Umowy na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Ryzyko takie w całości obciąża Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie pomniejszone o wartość robót zaniechanych oraz różnicową wartość robót zamiennych w sposób:

  - Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonywania robót wskazanych przez inspektora nadzoru, a potwierdzonych protokołem konieczności.

  - W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót, Zamawiający obniży wartość ryczałtową przedmiotu umowy o wartość danego zakresu określoną w kosztorysie ofertowym i według zawartych w nim parametrów cenowych.

  - W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Zamawiający obniży wartość ryczałtową przedmiotu umowy o wartość różnicową wynikającą z wyceny zamiennych elementów.

  - W przypadku wystąpienia robót zamiennych podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ofercie. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności:

  - Roboty określone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

  - Koszty wykonania projektów warsztatowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji,

  - Roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.

  - Koszt sporządzenia planu BIOZ,

  - Koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza, oznakowania budowy),

  - Koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót budowlanych,

  - Koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą,

  - Koszty niezbędnych pomiarów i badań, rozruchów, koszty związane z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót,

  - Koszty niezbędnych do realizacji robót badań laboratoryjnych, nośności podłoża, przydatności gruntów, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości gruntów, podbudowy itp.,

  - Koszty nadzoru nad urządzeniami, sieciami podziemnymi poszczególnych użytkowników podczas prowadzenia robót budowlanych oraz opłaty związane z odbiorami technicznymi i ewentualnymi uzgodnieniami,

  - Koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników robót,

  - Koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenia zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

  - Koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w tym koszty ochrony placu budowy,

  - Koszty zużycia energii elektrycznej i wody,

  - Ryzyko związane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

  - Należny podatek VAT,

  - Koszty sporządzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

  - Wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną,

  - Koszty związane z koniecznością wydłużenia dziennego czasu wykonywania robót, a także realizacją prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opóźnień wynoszących więcej niż 2 tygodnie – w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robot, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robot, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

- Wykonawca  oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do Umowy i do SWZ oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć sobie żadnych pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót, będących Przedmiotem Umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a w szczególności błędów rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót, będącego w dokumentacji lub też brakującego w dokumentacji, ale niezbędnego do prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną oraz niniejszą Umową wykonania robót.

- Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 70% kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, tj. ……………………… (słownie: ………………………) w formie …………………………………………. w trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić formę wniesionego zabezpieczenia. w takiej sytuacji Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Projekt umowy gwarancyjnej (bankowej, ubezpieczeniowej) każdorazowo podlega akceptacji Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także do pokrycia kosztów roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Po bezusterkowym odbiorze robót i przekazaniu ich Zamawiającemu zostanie zwolnione zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowiące 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie nie próżniej niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu wszystkich stwierdzonych wad podczas końcowego odbioru gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3.

- Termin wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczać ciągłość okresu zabezpieczenia również w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego oraz gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinien obejmować następujące okresy:

    - od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia przypadającego 1 miesiąc po ostatnim terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1.2 – w zakresie zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

    - od dnia zakończenia wszystkich robót, tj. ostatniego terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.2 do dnia przypadającego 15 dni po terminie zakończenia okresu gwarancji i rękojmi, wyznaczonego zgodnie z zapisami § 11 ust. 8 i 9 – w zakresie zabezpieczenia na wypadek nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 9

Fakturowanie i rozliczenie

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami VAT, wystawianymi na Zamawiającego tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Ostoja’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (05-084), ul. Tuwima 16, NIP 118-15-77-346:

  - Przejściowymi, nie więcej niż 90% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1,

  - Końcową, po pozytywnym (bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego) odbiorze końcowym robót.

- Zapłata części wynagrodzenia fakturami przejściowymi nastąpi po złożeniu Oświadczenia Wykonawcy o terminowym zapłaceniu Podwykonawcom należnego wynagrodzenia lub innych wiarygodnych dowodów potwierdzających uregulowanie wymagalnych na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury należności za część odebranych robót wykonywanych z udziałem Podwykonawców.

- Podstawą do wystawienia i opłacenia faktur przejściowych jest protokół odbioru częściowego określający procentowe zaawansowanie robót wykonanych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona :

  - Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy,

  - Na podstawie protokołu odbioru końcowego robót,

  - Po usunięciu wszystkich wad i usterek,

  - Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu,

  - Po rozliczeniu z Podwykonawcami z uwzględnieniem robót zaniechanych na podstawie § 7 ust. 4 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru z zastrzeżeniem, że złoży:

    - Oświadczenie końcowe Wykonawcy o terminowym zapłaceniu Podwykonawcom należnego wynagrodzenia,

    - Oświadczenia końcowe Podwykonawców o terminowym zapłaceniu przez Wykonawcę należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu  30 dni roboczych od daty dostarczenia faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, dostarczonych do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktur i zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy.

- Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony ustalają okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

- Za nieterminowe regulowanie należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe z uwzględnieniem ust. 2 i 4.

- Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje:

  - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Ostoja” Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w Lesznie NIP 118-15-77-346 i jest upoważniona do wystawiana faktur VAT.

  - Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w ………………………, NIP: ……………………… i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

§ 10

Odbiory

- Odbiór robót zanikowych oraz odbiór częściowy:

  - Wykonawca powiadamiać będzie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomości e-mail.

  - Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót zanikowych oraz odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór końcowy:

  - Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie  dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót, tj.:

    - protokoły odbiorów technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiały

    - Wykonawca przygotuje, przedstawi Zamawiającemu do podpisu oraz złoży w odpowiedniej instytucji w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dokumenty i materiały,

    - dziennik budowy,

    - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,

    - oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

    - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

    - protokoły badań i sprawdzeń,

    - pisemną gwarancję na Przedmiot Umowy,

    - inne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia dokumenty i materiały.

  - Zamawiający w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

  - W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

      - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

      - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

    - Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

    - Wykonawca przekaże Przedmiot Umowy Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

- Końcowe odbiory gwarancyjne:

  - Zamawiający wyznaczy terminy ostatecznych końcowych odbiorów gwarancyjnych robót w terminie do 2 miesięcy przed upływem okresów gwarancyjnych, ustalonych w protokołach bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 11 Umowy.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzone protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowych odbiorów gwarancyjnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

  - Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

  - Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we wszystkich protokołach odbioru gwarancyjnego.

§ 11

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na jego przeznaczenie określone w Umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych Przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może:

  - Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać od Wykonawcy usunięcia wad a w razie ich nieusunięcia obniżyć wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

  - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

- O wykryciu wady Zamawiający lub Nadzór Inwestorski obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, o dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Nadzór Inwestorski lub Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na okres ……………………… miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowiązany jest przeprowadzać niezbędne serwisy oraz przeglądy zamontowanych urządzeń oraz systemów – wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych – w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty związane z zielenią, w tym wykonane nasadzenia na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca powinien pielęgnować zieleń, w tym m.in. podlewać, przycinać i nawozić.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, o ile wskutek wady Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy objętego rękojmią i gwarancją.

- Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

  - Wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

  - Usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady po terminie określonym w art. 568 § 1 KC lub w ust. 8 i 9 Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem któregokolwiek określonego w nich terminu.

- W sytuacji określonej w ust. 13 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 15.

- W  przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy (bez uprzedniej zgody sądu na co Wykonawca wyraża zgodę) z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.

§ 12

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

- Wykonawca płaci kary umowne:

  - Z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki względem terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.2,

  - Z tytułu zwłoki w usuwaniu wad 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi i gwarancji,

  - Za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05%, za każdy dzień przerwy,

  - Kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 12 niniejszej Umowy,

  - Kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 15 niniejszej Umowy,

  - Kary wynikające z zapisów w § 13 ust. 7 niniejszej Umowy,

  - Za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 2 ust. 2 Harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 2000,- zł za każdy dzień zwłoki,

  - Za rozpoczęcie robót budowlanych, w tym również prac przygotowawczych bez zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.1, w kwocie 5000,- zł za każdy dzień, w którym stwierdzono wykonywanie prac,

  - Za wykonywanie robót budowlanych z materiałów lub montaż sprzętu, które nie zostały zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego w Karcie Zatwierdzenia Materiału – 10000,- zł za każdy materiał lub sprzęt,

  - Łączny limit kar umownych określonych Umową nie przekroczy 30% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy (bez uprzedniej zgody sądu na co Wykonawca wyraża zgodę) lub odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zwiększenie potencjału i tempa robót dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na niedotrzymanie terminów umownych, nie podejmie działań zaradczych a sytuacja ta może powodować niedotrzymania terminu realizacji umowy lub rozliczenia środków.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku:

  - Nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji prac w terminie 14 dni roboczych od terminu rozpoczęcia wykonywania prac określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.1 Umowy,

  - Wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonanie ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego,

  - Wykonywania robót niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową bez akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty powiadomienia,

  - Przerwania bez pisemnego uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni,

  - W razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

  - Gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu.

- W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

    - zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości określonej w § 7 ust. 1 Umowy,

    - sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień zakończenia Umowy oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. W protokole inwentaryzacyjnym mogą się znaleźć wyłącznie roboty zrealizowane należycie, zgodnie z umową przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo na podstawie noty obciążeniowej, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub podpisania protokołu odbioru częściowego/końcowego przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i protokolarnie odebrane bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego/Wykonawcę informacji o zaistnieniu przyczyny odstąpienia.

- Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

§ 13

Zatrudnianie pracowników

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją Przedmiotem Umowy, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.).

- Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywanie robót: ziemnych, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, tynkarskich, wykończeniowych, dekarskich, montażowych, drogowych, związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi oraz innych związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może żądać w szczególności:

  - Oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - Innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy osób wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14

Zmiany Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z  wyjątkiem § 3 ust. 1, 2, 3 i 5, oraz zmian danych adresowych, które wymagają zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

  - Konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

  - Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

  - Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

  - Z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

  - Z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,

  - Z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski,

  - Z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - Z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach,

  - Przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,

  - Wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć,

  - Z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

  - Odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 Umowy,

  - Wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,

  - Zmiany wynagrodzenia w wyniku:

    - robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

      - ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

      - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.

    - robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

      - ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

      - w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót .

    - robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

      - ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy.

    - odstąpienia od części umowy.

- Kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Błąd Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej jak i realizacji na jej podstawie zadania inwestycyjnego nie może stanowić o konieczności wystąpienia Wykonawcy o podwyższenie ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 15

Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 16

Warunki szczegółowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§ 17

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w TBS „Ostoja” Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie RODO informujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych   jest TBS „Ostoja” Sp. z o.o.  reprezentowana przez Zarząd Spółki. 05-084 Leszno, ul. Tuwima16, tel. 22 290 91 55, e-mail: tbsostoja.leszno@gmail.com

  - w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: ……………………

  - telefonicznie 22 160 37 10 lub pisemnie pod adresem TBS „Ostoja” Sp. z o.o. ul. Tuwima 16, 
05-084 Leszno

- Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, w celach wskazanych poniżej:

  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c);

  - w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  - w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

- Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt 3, nie jest wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. w pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  - w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  - osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z póź. zm.), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.).

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

  - dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;

  - sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO .

- Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w TBS „Ostoja” Sp. z o.o., wszystkich pracowników realizujących zadanie lub Podwykonawców, których dane osobowe będą przekazane do TBS „Ostoja” Sp. z o.o.

§ 18

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy, Prawa budowlanego Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Ewentualne spory w relacjach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby dla Zamawiającego.

- Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w postaci aneksu.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 k.c.).

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności podmiot i przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 8.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 7 zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

__________________	_________________

Wykonawca	Zamawiający